程序目的：

在监控上加入心跳概念。失控可以启动、停止。

项目背景：

爬虫服务器：

120.132.8.90

现有代码中包含2个功能，一个监控，一个升级。

监控可以改造。升级的程序以后可以再重写，但是共用1个start和kill功能工具类。

2个选择

在现有代码中做。-理解老代码。

新架构中做。（老代码填充进来）

初步改造思路:

老代码MonitorWindow

初始化

将config配置抽取成对象数组。

分为2类：必须和附加。

附加的主要作用是利用WCF做状态管理、程序升级，可选做不做程序启动。

Window_Loaded

开启timer。

连接WCF监控服务器。

WCF监控

主要目的是用来开启和关闭给一个通知。由WCF契约绑定好的做管理状态。

InitTimer

分为进程检查、JOB检查。可以同时启动。

进程检查

必须的

GatherAllNecessaryStatus();

必须的模块启动。

使用WCF进行通信。 创建WCF通道。放在多线程集合中维护存储。

附加的

CheckAllAttachedStatus();

Job检查

为保证是否上一次执行完，再执行下一次，简写，直接用标记return。

重启所有job

每天执行一次，自动更新时间加1。

自动更新

将所有的模块取和，然后按模块执行checkupdate；

改造思路

对于当前的WCF

- 由于当前的WCF是做存活状态使用，可以废弃，直接使用SOCKET更方便。

- WCF过去是嵌入到启动和停止的信号。反了。现在应该从心跳状态来获取。

结论：这块改造没有问题。

对于当前结构

1.当前结构是一个类：改造为分布类

按照进程检查、更新、socket3部分分开。

- 2.改造成一个服务，通过服务启动，打开exe。 Exe可以关闭，但是里面的服务内容继续执行。服务死了通知人工处理。

- wpf页面可以执行更新配置文件，重启服务的功能。（这部分先由人手工做）。

- 如果不做成服务。那WPF程序代码socket服务端？ 这肯定不行。

JSON文件操作。 不，还用原有的xml。这样WPF可以先不用改，速度比较快。

要求：1.socket可以建立失败。

开始动代码

第一阶段任务

- 搭建supersocket作为服务安装的功能，集成quarzt定时任务。可以定时下发数据通信。

- 搭建supersocketClient客户端，通过客户端连接做通信。

- 交互成功。

- 操作：服务端应用SocketEngine(不含core)，配置文件中加入superSocket配置3021端口。

- Log和框架

- Supersocket还没有跑起来。

- 跑起来，然后交互消息测试。

- Nlog 集成使用即可。

- 调用socket接口命令：

- 1.约定结束符协议，以^$#$结尾。 参数只有3个，分隔符为^#$#，“command^#$#来源IP^#$#来源exe^#$#data^$#$”。

- Data可以为空。

- data要求是JSON格式。序列化时设置maxlonglength属性为int32.maxvalue。要求JSON数据里面不能有空格。（可以替换为空。）

- public Func<IBootstrap, string[], bool> Handler { get; set; }

- 构造命令约定为：

- 命令+：+^#分隔 + 终结符 ^$#

- LoginCommand:^#1^#2^$#

- LoginCommand:Data^$#

ConnectCommand:{

"StatusCode": "Ok",

"DateTime": "20170821"

- }^$#

//服务要1.读取配置文件，放在集合1中。

//定时扫描对应集合2中是否有、最近的心跳

//2.将受到的链接心跳放在集合2里面，更新集合2。

//3.如果没有，则报错。如果有，但是过期，则立即下发心跳。3秒内等回复。

//4.如果报错，或立即下发3秒内无回复，则停止并重启。

//5.停止和重启的命令，在下发时保留远程扩展接口。

存储的key的构造为：

item.ServerIP.Trim() + item.ExeName.Trim()

第一阶级结论：

试运行2天其他都OK。只是cpu过高，优化。

线程数为25。不多。

CPU49%很高。

CPU优化：第二阶段

关闭Quartz-大幅度降低。

改造：使用timer来做。

优化点：1。保证上一个执行完，再执行下一个。不要未执行完一直抛出新线程。

方案1：一个集合 根据里面是否有为0的进行判断，要求必须全为1才可以继续执行。

var filesOfExisit = CheckFilesOfExist(files);

var resultCollection = new ConcurrentBag<string>();

Parallel.ForEach(filesOfExisit, (index) =>

{

resultCollection.Add(ReadFile(index));

});

方案2（否定）：-不行，做完以后还是34%，不能用Quartz

改造方法。

加载初始配置有几个。固化下来。ConcurrentDictory固化KEY。

Timer执行时，通过异步传参（key）方式执行函数。

函数检查ConcurrentDictory自己的值是否“执行完毕”,如果未执行完毕，则不再执行。

+

Quartz 不需要删除。继续使用。 不需要用Timer了。

方案3：（否定）-不行，做完以后还是29%，

改造方法。

加载初始配置有几个。固化下来。ConcurrentDictory固化KEY。

Timer执行时，通过异步传参（key）方式执行函数。

函数检查ConcurrentDictory自己的值是否“执行完毕”,如果未执行完毕，则不再执行。

用timer做。

问题锁定

应该是延时队列的while true 太快导致的。CPU高升。

优化：第三阶段

日志导致CPU高升：

TXT文件8G。

还有一个可能是线程太多。但是这个从理论不存在。

服务属性设置为显示

测试期间先把服务属性中的允许服务与桌面交互开起来，让窗体能启动起来看看

不行

在Win7环境中，由于微软加强了权限管理，将此功能禁用，需要引用第三方dll

Cjwdev.WindowsApi.dll

Cjwdev.WindowsApi.xml

穿透Session 0 隔离（二）

穿透后正常

在服务器上穿透仍无法弹出，都是0.而真正的用户连接是2.

因为会话不同。

在win10情况下：

0可以在指定的1下面打开。

问题定位

手动打开桌面程序是2.

服务是0.

程序打开的活动的sessionID 是1.

Session1 无法找到是谁在链接。

方法1：

直接固定为2，试一下是否可行。

方法2：

手动配置开启---采用。解决。

或：

扩展读取列表，对列表进行循环开启

优化：第四阶段

2.2 重启后没启动：

原因：已检查133机器，重启后服务先执行，WINDOW窗口Session2后生成，Item在session0中启动。WINDOW窗口看不到Item。 但是关闭Item后，服务会在Session2中打开窗口。

解决方案1：加1个Session2检测，确定Session2已生成完毕再打开Item。

解决方案2：如果超过5分钟还检测不到Session2，那就再Session0中打开。

本地测试：（覆盖性）成功

90机器上测试（特定）

配置为2，立即在2上打开成功。

配置为1，等待2分钟在2上打开成功。
重启： 配置为1的情况下。2分钟后正常在2上打开成功。

重启：配置为2的情况下。立即正常在2上打开成功。

配置为0：立即在背后session0上打开成功。

结束